Znak sprawy ZP 58/I/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw,

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

ZATWIERDZAM:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data przekazania ogłoszenia : 9 sierpnia 2019 roku

Tytuł: „Modernizacja infrastruktury informatycznej” dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych                w Sosnowcu – ETAP 2 w formule zaprojektuj i wybuduj

# Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia : …………….-N-2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Opublikowane w dniu 9 sierpnia 2019 roku

Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie  9 sierpnia 2019 roku

DATA ZAMIESZCZENIA SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: 9 sierpnia 2019 roku

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, odebrać w siedzibie MZUK – Sosnowiec lub zwrócić się o nią drogą elektroniczną.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz     w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego.

Niespełnienie wymagań określonych niniejszą Specyfikacją spowoduje wykluczenie Wykonawcy                    z postępowania lub odrzucenie oferty zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „uPzp” lub Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 36 Prawo zamówień publicznych określa się nw. warunki:

1.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

## Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP : 644-345-36-72

reprezentowana przez:

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Adres: 		41-200 Sosnowiec	ul. Plonów 22/1

tel: 			32 / 291 79 22;  32/ 266 44 76;

e-mail: 		sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl

www.			mzuk.sosnowiec.pl

1.1.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 	BUDŻET GMINY

Informacja:

1 lipca 2016 roku miasto Sosnowiec zawarło Umowę Finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie miasta Sosnowiec.

Wprowadza się zatem:

- wymóg, aby odpowiedni wykonawca powiadomił Bank o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszących się do przestępstw związanych z Projektem;

- wymóg, aby odpowiedni wykonawca prowadził księgi rachunkowych i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z Projektem;

- prawo Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawcę w odniesieniu do Projektu oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z możliwością zastosowania zgodnie z art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.

2.1	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. 2016 poz. 1126);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2477);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017, poz. 2479 z późn. zm);

2.2.	Zastosowane definicje w zakresie proceduralnym:

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

Formie pisemnej - należy przez to rozumieć zawartą w dokumencie treść informacji, w szczególności będącą wnioskiem, oświadczeniem wiedzy lub woli opatrzoną własnoręcznym podpisem uprawnionego, jeżeli dokument przekazany jest osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Uprawnionym – należy przez to rozumieć reprezentujących Wykonawcę:

- przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,

- wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli             w imieniu spółki,

- komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej,

- pełnomocnika, w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach,

- osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności właściwego prawa innego niż prawo polskie

z tym zastrzeżeniem, że reprezentacja musi być łączna w sytuacjach wynikających z przepisów prawa lub innych uregulowań, w tym aktu założycielskiego, statutu lub umowy spółki.

Tajemnicy Przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2.3.	INFORMACJE OGÓLNE

Informacje w sprawie wyjaśnienia SIWZ

Przez wyjaśnienie treści SIWZ należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie / zmianę / wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji i Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na tak postawione pytania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w Art. 38 ust. 1 UPzp.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonego w art. 38 ust. 1 UPzp lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian           w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie swojej internetowej.

- Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

2.4	PODWYKONAWCY:

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub dostaw.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

2.5.	OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.6.	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.7. 	UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Klasyfikacja usług projektowych wg. słownika CPV

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

30200000-1 Urządzenia komputerowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

Przedmiotem zamówienia jest „modernizacja infrastruktury informatycznej” dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2 w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakres której wchodzi:

Program Funkcjonalno Użytkowy dla przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszej SIWZ.

3.1.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 roku, opracowanie kompletnego projektu: do 13 września 2019 roku, przy czym termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

3.2.	Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany Przedmiot Umowy na okres min 48 miesięcy - max 72 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzeżeń. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi w czasie tożsamym z okresem gwarancji.

Gwarancja obowiązuje dla wszystkich oferowanych urządzeń.

4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

4.1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

4.1.1 	nie podlegają wykluczeniu;

4.1.2. 	spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.2. 	Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ustanawia wymagań w tym zakresie. Weryfikacja spełniania tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ

4.3. 	W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

4.3.1. 	w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej dwie modernizacje infrastruktury informatycznej w tym dostawy urządzeń serwerowych wraz           z oprogramowaniem, sieciowych oraz innych rozwiązań teleinformatycznych o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z ich  instalacją  i uruchomieniem, o wartości brutto min. 150 tys. zł każda (dostawa urządzeń wraz  z instalacją).

4.3.2. 	dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna za  instalację i uruchomienie dostarczonych urządzeń wraz z oprogramowaniem.

4.4. 	Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

4.4.1. 	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

4.4.2. 	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4.4.3	wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                             z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618          i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                       w postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

4.4.4	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,      w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

4.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.6. 	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

4.7. 	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.8. 	W celu skorzystania z instytucji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do, zgodnie     z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia dowodów.

4.9. 	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa      w ust. 8.

4.10.	Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                   w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja wystąpi, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w ust. 2 – 4.

2. 	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

4.1. 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

4.2. 	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

4.3. 	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4.4. 	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału         w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5. 	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. 	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. 	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,         o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

7.1. 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

7.2. 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

## Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1)  	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

- Etap I – w oparciu o art. 24 aa Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,

- Etap II – Zamawiający zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu, na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, które złoży wykonawca (na wezwanie Zamawiającego) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania

2)  	Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## 5. 	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału                w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 i nie podleganiu wykluczeniu załącznik nr 3 z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- wykaz wykonanych usług zakresem podobnych do przedmiotu niniejszego postępowania,                   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług               w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej,          w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania     i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane - załącznik nr 7. Załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy  zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu na jego wezwanie.

Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego modernizacje infrastruktury informatycznej w tym dostawy urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem, sieciowych oraz innych rozwiązań teleinformatycznych były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W wykazie winno być wskazane, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie modernizacje infrastruktury informatycznej w tym dostawy urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem, sieciowych oraz innych rozwiązań teleinformatycznych o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z ich  instalacją i uruchomieniem, o wartości brutto min. 150 tys. zł każda (dostawa urządzeń wraz z  instalacją).

Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie              o którym mowa wyżej zostały wcześniej należycie wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

3)	Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz                     z informacją na temat ich wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz           z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - załącznik nr 6 („Wykaz osób”), wskazujący że Wykonawca:

3.1. 	dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie skierowana i odpowiedzialna za  instalację                    i uruchomienie dostarczonych urządzeń wraz z oprogramowaniem

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału            w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- dokumenty wskazane w pkt a, b  muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału                i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu            i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4

- dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1). 	dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy  zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone (w odniesieniu do  załącznika nr 7. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,      a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego należy załączyć:

2).	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

1).	Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do                   	reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu         	oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający                   	ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie     	publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,             	wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty)         	zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców        	ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania                   	oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie         	przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz        	z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony      	wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

2). 	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3).   	Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę,                   	w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie            	ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

4).	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane wyżej winny być złożone przez każdego                   	Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

5).	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych        	do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,             	niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji         	zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie              	realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych               	podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania                      	zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę          z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:

-	zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-	sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

-	określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

-	określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

## 6.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                           Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,      A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                  Z WYKONAWCAMI

1)	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks oraz

a)	operator pocztowy;

b)	kurier;

c)	osobiste doręczenie

2)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: MZUK-Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1 lub na adres e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl.

3)	Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

4)	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej.

5)	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

– 	Tomasz Miernik-w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,

Katarzyna Majczak – w zakresie Pzp, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

6)	Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.

7)	Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępniona na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej.

## 8.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta,     z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## 8.1.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## 9. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

1)	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)	Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

3)	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4)	Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być opieczętowane           i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.              W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika              z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

5)	Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.

6)	Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

7)	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8)	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9)	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa         w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1.

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i Załącznika nr 3.

  - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy)

  - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

  - oraz załączników: nr 6 i 7

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory                      w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

nazwa ( firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I

ZP 58/I/2019

„Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

nie otwierać przed dniem 26 sierpnia 2019 roku, godz. 13:00

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane       w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofanie”.

## 10. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. MZUK, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1, sala konferencyjna – pokój nr 21, I piętro ) do dnia 26 sierpnia  2019 roku do godz. 12:45.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26 sierpnia 2019 roku  o godz. 13:00.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych      w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## 11. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. 	Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.).

2. 	Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,      w szczególności w przedmiarze robót.

3. 	Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona                   z zastosowaniem reguł matematycznych.

4. 	Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

5. 	Cena winna zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania zamówienia oraz koszty pośrednie i zysk. Wyliczona wartość winna uwzględniać również wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z czynnościami towarzyszącymi.

6. 	Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowanie serwisu (w tym również koszty części zamiennych) w okresie gwarancji jakości i rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.

## .	Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

12. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami.

  - Cena   	 	                                             	 - 	waga kryterium 60 % 	(max 60 pkt.)

  - Termin realizacji zamówienia			 -	waga kryterium 20% 	(max 20 pkt.)

  - Gwarancja					 - 	waga kryterium 20%	 (max 20 pkt.)

- Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów

  - Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.

Cena min

Kc =-------   x 60

C bad gdzie:

Kc – ilość punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu C bad – cena oferty badanej

  - kryterium „termin realizacji zamówienia” –KTr

Sposób obliczenia punktów w kryterium –  waga 20%

Ilość punktów w kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia (zakończenie realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż ustalony jako nieprzekraczalny: do 31 października 2019 roku od dnia podpisania umowy) obliczona na podstawie poniższej zasady:

| Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy | 29 listopada 2019 | 22 listopada 2019 | 15 listopada 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość przyznanych punktów | 0 pkt | 10 pkt | 20 pkt |

Nie dopuszcza się wskazania w ofercie innego terminu realizacji niż wskazane wyżej. Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia inny niż wskazane zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

  - kryterium „okres gwarancji” –

Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: min 48 miesięcy – max 72 m-ce, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonaną usługę krótszy niż 48 miesięcy i dłuższy niż 72 miesięcy zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Ilość punktów w kryterium gwarancja obliczona zostanie  na podstawie poniższego wzoru: -

GRB bad.

KGRB =-------   x 20

GRB max gdzie:

GRB– ilość punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

GRB bad – okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia badanej oferty

GRB max – najdłuższy zaoferowany (ze wszystkich złożonych ofert) okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

- Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów (łączna liczba punktów przyznanych we wszystkich ustalonych wyżej kryteriach) wg wzoru: K = Kc + KGRB + KTR

gdzie:

Kc –			ilość punktów w kryterium cena, obliczona zgodnie z pkt. 2 a).

KGRB –	ilość punktów w kryterium gwarancja dla przedmiotu zamówienia obliczona zgodnie z pkt. 2c).

KSTR - 		ilość punktów w kryterium skrócenia terminu realizacji, obliczona zgodnie z pkt. 2 b).

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę      z niższą ceną.

13. 	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                     a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4)	unieważnieniu postępowania.

- Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz            w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:

    - możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty)

    - obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium)

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia         o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

## 14. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia.

## 15. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku                      nr 5 do SIWZ.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, spełniającego wymagania zawarte         w SIWZ  po uzgodnieniu  z Zamawiającym,

  - zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

- Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

## 16. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)	określenia warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego;

5)	opisu przedmiotu zamówienia;

6)	wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem  terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 	– prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## 17.	POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1)	Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2)	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3)	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

4)	Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.

5)	Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl,

6)	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

7)	Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

8)	Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych

9)	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu;

10)	Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.

Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

każdorazowo na żądanie koordynatora umowy, w terminie wskazanym przez niego, Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę,

a)	wydruku ZUS - DRA potwierdzonego za zgodność z oryginałem uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy lub

b)	kopii umów o pracę (do wglądu) Pracowników świadczących określone czynności na budowie.         W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów potwierdzających zatrudnienie na budowie w okresie realizacji poszczególnych części zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4;

Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

19. 	INFORMACJE DODATKOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) 	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec;

2) 	inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Pan Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl; tel. 505-038-643;

3) 	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) 	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;

6) 	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) 	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) 	posiada Pani/Pan:

− 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) 	nie przysługuje Pani/Panu:

− 	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− 	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− 	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OFERTA WYKONAWCY

składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

.................................................                                     ...............................................

(pieczątka firmy)                                                                                                                                                        (data)

Dane wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występując wspólnie poda nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum):

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| fax |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres E-mail |  |
| Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia j.w. MY NIŻEJ PODPISANI :

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem

za całkowitą ryczałtową cenę netto 		................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Podatek VAT 23 % 				................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Ogółem cena z podatkiem VAT (brutto) 		................................................. zł

słownie: ........................................................................................................................

w tym:

za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto 		................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Podatek VAT 23 % 				................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Ogółem cena z podatkiem VAT (brutto) 		................................................. zł

oraz za wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych robót  instalacyjno-montażowych:

netto 		................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Podatek VAT 23 % 				................................................... zł

słownie: ........................................................................................................................

Ogółem cena z podatkiem VAT (brutto) 		................................................. zł

Oświadczam, że w powyższej cenie  uwzględniono wszystkie wskazane przez Zamawiającego czynności. Ofertowa cena zawiera również wszystkie koszty przyszłego wykonania zamówienia, w tym utylizacji              i składowania odpadów oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Cena uwzględnia również przepisy związane z pracą osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

Powyższa cena została obliczona na podstawie załączonego Kosztorysu.

- ZABOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

(zaznaczając znakiem X w odpowiednim oknie poniższej tabeli)

| Termin realizacji zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 listopada 2019 | 22 listopada 2019 | 15 listopada 2019 |
| 0,0 pkt | 10 pkt | 20 pkt |

Właściwe zaznaczyć dwoma przecinającymi się liniami.

W przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji w tabeli powyżej, przyjmuje się wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 29 listopada 2019.

- Okres gwarancji wynosi		 …………….. m-cy (min 48 m-cy- max 72 miesiące).

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w projekcie umowy)

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: sami

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ...... do ........ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że Wykonawca:

- przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,

- wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,

- poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:

a) 	zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,

b) 	zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,

c) 	zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,

d) 	zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,

e) 	zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,

f) 	zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,

g) 	zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych 	czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………………….….…………. …………………………………………………………………………………… wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….

* 	Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

14.	Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ przedłożę następujące oświadczenia lub 	dokumenty:

dowody określające czy usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy  zostały wykonane zgodnie z przepisami  i prawidłowo ukończone (w odniesieniu do  załącznika nr 7 -„Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy”.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu        o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

15.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

16.	OFERTĘ niniejszą składamy na ..................... stronach

17.	ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3

  - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy; jeśli nie to należy skreślić)

  - Załącznik nr 6 i7 .

  - Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy; jeśli nie to należy skreślić)

* niepotrzebne skreślić

..................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/wykonawców)

Załącznik nr 3 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku UPzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

.................................................................................

.................................................................................

Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy: Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania     o udzielenie zamówienia:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………

telefon: …………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………......

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 	art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 	art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 	wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 	ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………

[UWAGA: pkt. 3 Wykonawca wypełnia tylko wtedy jeżeli ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu i jego adres | w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- |

[UWAGA: Wykonawca oświadcza tylko wtedy jeżeli powyższe ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do oferty każdy Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert niżej wymienione oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P. z. p.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. UPzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

.................................................................................

.................................................................................

Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy: Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania     o udzielenie zamówienia:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………

telefon: …………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………......

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                        w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Zakres zasobów wskazanego obok podmiotu, na których polega Wykonawca |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

.................................................................................

.................................................................................

Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy: Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania     o udzielenie zamówienia:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………

telefon: …………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………......

Ja niżej podpisany jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że:

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej *

lub

Należę do grupy kapitałowej*

  - Nazwa ……………………………………………………………………………………..

  - Adres ……………………………………………………………………………………….

  - Telefon ……………………………………………………………………………………..

  - E-mail …………………………………………………………………………………….

Jednocześnie informuję, że do w/w grupy kapitałowej należą następujące podmioty:

| L.p. | NAZWA | ADRES |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Załącznik nr 5 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

# Umowa nr……………………………………………………………

zawarta w dniu …................………………………………… w Sosnowcu pomiędzy :

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora  –  Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

.............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ..............................,   Wydział   ...........................................................

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy                       w wysokości …………..(dotyczy spółki

z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym

przez: .........................................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ …………………                     ……… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………..........................………..……………………. legitymującym się dowodem  osobistym  (seria  i  numer)............................................................,  posiadającym

REGON: ..................................... i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

…………………………....  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… ………………………… zamieszkałym ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria                                    i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji                                      i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą.………………….............................................................................................................................…. posiadającym REGON ……………………………… i NIP ………………………………… .

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1....................................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości     ………………..

(dotyczy spółki z  o.o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:...........................................................

......................................................................................................................................................................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji                   i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: ...................................................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …..........                z dnia:................…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   ………………………………………............…….

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Znak sprawy: ZP58/I/2019, zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. 	Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury informatycznej” dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2 w formule zaprojektuj i wybuduj, w oparciu                     o dokumentację przygotowaną przez Zamawiającego - SIWZ oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę.

2. 	Wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie, będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

3. 	Wykonawca oświadcza, że urządzenia oraz oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, pochodzą z legalnego kanału dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że urządzenia oraz oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia są wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność urządzeń serwerowych, sieciowych oraz oprogramowania będących przedmiotem zamówienia jak również wydać przedmiotowe urządzenia oraz oprogramowanie w siedzibie Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się urządzenia oraz licencje odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone        w § 5.

5. 	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym zamówieniem      w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki.

6. 	Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w niniejszej umowie.

7. 	Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór autorski        w sposób i na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

4. 	Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do:

a) 	wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

b) 	uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji opisanej w § 1 Umowy, próbach instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy,

c) 	analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,

d) 	udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

e) 	zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego (koordynatora umowy) o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,

f) 	uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) na każde uzasadnione wezwanie przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Koordynator umowy.

5. 	Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji.

6. 	Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),          w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) 	utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym           w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) 	w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

a)	sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców  w postępowaniu         o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem umowy, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych robót, Wykonawcę robót budowlanych             i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

b) 	wprowadzanie dokumentacji w formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych,       w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

3) 	rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu       w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) 	korzystania na własny użytek,

5) 	wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,

6) 	dokonywania zmian,

7) 	zbycia,

8) 	udzielenia licencji, sublicencji.

7. 	Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

8. 	Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego części dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony autorskie prawa majątkowe do dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych              w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji przez czas, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9. 	Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. 	Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru prac projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw będzie następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. zakresie prac.

11. 	Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji.

12. 	Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

13. 	Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

14. 	W przypadku rozwiązania niniejszej umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego.

15. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu licencję pełną do zaoferowanej technologii w tym do korzystania z tej technologii, z których to licencji/uprawnień wynika prawo do zastosowania ww. technologii przy wykonaniu Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w szczególności używania jej, korzystania, czerpania pożytków rzeczy i praw, zmian, nie wyłączając zbycia technologii wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na rzecz osób trzecich.

16.	Wykonawca jest zobowiązany do:

1) 	wykonania dokumentacji projektowej,

2) 	protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie.

3) 	pełnienia nadzoru autorskiego,

4) 	prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy

5) 	ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót – osoby posiadające niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest zobowiązany do codziennej obecności na placu budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych,

6) 	przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) 	wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

8) 	wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,

9) 	stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie Zamawiającego przedstawienie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz),

10) 	ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,

11) 	zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

12) 	zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót,

13) 	usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

14) 	stosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) 	zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy,

16) 	dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, wraz z odpowiednią dokumentacją, instrukcjami obsługi, certyfikatami itp.,

17) 	ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem materiałów i urządzeń, a także ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia,                                         w szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji aż do chwili odbioru końcowego,

18)	 innych czynności wymienionych w PFU i dokumentacji projektowej.

17. 	Wyliczone  w ust. 16 obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

18. 	W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które w całości odpowiada.

19. 	Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego zgodnych                      z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

20. 	Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

21. 	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz działając w imieniu Zamawiającego prowadzić odpowiednie postępowania przed właściwymi organami/ instytucjami i uzyskać:

1) 	wymagane uzgodnienia branżowe z operatorami sieci m.in. warunki przyłączenia do sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, itp.

2)	wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

3)	inne niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji,

4) 	pozwolenie na użytkowanie.

22. 	Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do wystąpienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia itp. w zakresie spraw określonych w ust. 8 i zapoznać Zamawiającego z treścią tych wniosków, a także uwzględnić jego uwagi przed wystąpieniem do odpowiednich organów/ instytucji, jeśli jest wymagane przepisami prawa.

23. 	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

24. 	Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:

1) 	zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) 	prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,

3) 	w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

4) 	ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytułu sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

5)	uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku; w przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

25. 	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju           i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

26. 	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

27. 	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.

§ 2

1. 	Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w nieprzekraczalnym terminie …………………………od dnia podpisania umowy, przy czym opracowanie dokumentacji projektowej zostanie wykonane do 13 września 2019 roku.

2. 	W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu robót budowlanych, dostaw urządzeń i prac instalacyjnych, z uwzględnieniem konieczności wykonywania prac poza godzinami pracy Zamawiającego. Dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ww. harmonogramu, Wykonawca przystąpi do realizacji prac wskazanych          w harmonogramie.

3.	Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania harmonogramu.

4. 	W przypadku niezaakceptowania harmonogramu prac przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie poprawioną ostateczną wersję harmonogramu uwzględniającą uwagi Zamawiającego do ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego.

5.  	W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji harmonogramu prac,           z powodu nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, umowa zostaje rozwiązana. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a dostarczony sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy.

6. 	Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do przeprowadzenia koniecznych prac (zgodnie     z harmonogramem) pod nadzorem pracownika Zamawiającego.

7.	Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem umowy, akceptację harmonogramu prac instalacyjno-wdrożeniowych oraz bieżące kontrolowanie jej przebiegu,               w szczególności bezpieczeństwo danych Zamawiającego są:

Tomasz Miernik i Daniel Lechowicz

8. 	Zmiana osób wymienionych w § 2 ust. 7 wymaga aneksu.

§ 3

1.	Obowiązek przygotowania protokołu odbioru spoczywa na Wykonawcy.

2.	Do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważniony jest zespół w niżej wymienionym składzie:

Tomasz Miernik

Daniel Lechowicz

Grzegorz Barczyk

3.	Podpisany przez zespół wymieniony powyżej w ust. 2 protokół odbioru, jest podstawą do wystawienia faktury.

4.	W sytuacji wystąpienia „siły wyższej” np. choroby członka zespołu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, dopuszcza się podpisanie protokołu odbioru tylko przez pozostałych/obecnych członków zespołu.

§ 4

1. 	Wykonawca zobowiązuje się strzec danych oraz mienia znajdującego się w lokalach objętych robotami budowlanymi oraz pracami instalacyjno-konfiguracyjnymi o których mowa w § 1 przez czas prowadzenia tych prac oraz zapewnić zgodne z właściwymi przepisami prawa warunki BHP 
i przeciwpożarowe wykonywanych prac.

2. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykonywanymi pracami instalacyjno-konfiguracyjnymi będącymi częścią przedmiotu umowy.

3. 	Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy, z udziałem osób, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

§ 5

- 1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz za wszystkie materiały i środki użyte               i niezbędne do jego wykonania, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości:

- brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………………złotych brutto), w którym zawarte są: podatek VAT 23 % (słownie: ……………………………………………………… złotych) oraz wynagrodzenie netto ………………………… zł (słownie: ……………………………………………złotych netto) - zgodnie z ofertą Wykonawcy            z dnia …………………

w tym:

a)	za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie ………...zł netto (słownie:….),

b)	za roboty budowlane oraz pozostałe roboty instalacyjno-montażowe dla pomieszczenia serwerowni 	w kwocie ………….zł netto(słownie:……..).

- 2. 	W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji, a także ryzyko Wykonawcy  i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w przepisie art. 632 k.c.

- 3. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty związane z przekazaniem do użytkowania           i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót       i po ich wykonaniu), w tym również:

- a) 	koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej,

- b) 	koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,

- c) 	koszty robót przygotowawczych oraz koszty robót tymczasowych,

- d) 	koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w obowiązujących przepisach,

- f) 	oraz inne nie wymienione roboty i czynności konieczne do wykonania dla osiągnięcia celu jakim jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- 4.	Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: www.efaktura.gov.pl. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisać numer adresu PEF. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. 	Warunkiem wystawienia faktury VAT za wykonane dostawy i usługi jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uwag.

2. 	Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi faktura wraz z załączonym oryginałem protokołu odbioru.

Na Fakturze VAT należy wskazywać w polu:

„Nabywca towaru/Usługobiorca" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 - 72. „Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

3. 	Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. 	Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

- 5.	Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, przy czym cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu serwerowni oraz poprawnego działania dostarczonego sprzętu na okres ________ miesięcy.

2. 	Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wraz ze sprzętem dokumenty gwarancji udzielanej przez producenta poszczególnych egzemplarzy sprzętu.

- Wykonawca gwarantuje naprawę zgłoszonej Awarii bądź Usterki w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia, chyba że terminy pakietów serwisowych do zaoferowanych urządzeń są krótsze.

4.	Wykonawca może zastosować obejście tymczasowe-naprawę doraźną, z tym że zastosowanie obejścia tymczasowego/naprawy doraźnej nie stanowi usunięcia Awarii bądź Usterki.

5.	W przypadku zastosowania obejścia tymczasowego / naprawy doraźnej wydłuża się czas usunięcia Awarii bądź Usterki o kolejne 48 godzin.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przez okres gwarancji wskazany w § 7 ust. 1 świadczyć usługi serwisowe na dostarczone rozwiązanie i zobowiązuje się bezpłatnie usuwać Awarie i Usterki ujawnione w tym okresie.

7. 	Zgłoszenia Awarii lub Usterek będą przyjmowane przez pracowników Wykonawcy w systemie ciągłym, to znaczy przez 24 godziny na dobę.

8. 	Przyjęcie zgłoszenia Awarii lub Usterki zostaje przez Wykonawcę potwierdzone drogą elektroniczną lub poprzez rozmowę telefoniczną.

9. 	W przypadku mailowej formy zgłoszenia pracownik Wykonawcy swoje imię i nazwisko, a także nadany zgłoszeniu numer poda w mailu zwrotnym, wysłanym niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

10. 	Moment wysłania maila lub rozmowa telefoniczna z pracownikiem Wykonawcy stanowią moment rozpoczęcia naliczania czasu na usunięcie Awarii lub Usterki.

11. 	Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przez okres gwarancji wskazany w § 7 ust. 1 pośredniczyć 
w zgłoszeniach gwarancyjnych jako tzw. pierwsza linia wsparcia.

12. 	Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, przechowywania oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego.

13. 	Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku samowolnych napraw i przeróbek oraz w przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi.

§ 8

1. 	W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

a) 	w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 2 – 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia,

b) 	w przypadku niedotrzymania terminów naprawy w czasie gwarancji , o którym mowa w § 7 ust. 3 –  0,2% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia,

c) 	kara za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej wartości zamówienia,          o którym mowa w §5.

2. 	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa zaistniałej szkody.

3. 	Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy (wraz z przysługującą karą, o której mowa w ust. 1 lit. c), w przypadku uchylania się od świadczenia wsparcia technicznego w okresie trwania gwarancji lub nie wywiązanie się z terminu gwarancji. Każdorazowo, z czynności świadczenia wsparcia technicznego zostanie spisany protokół usunięcia awarii.

§ 9

1. 	Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

2. 	Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy                 i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia.

4. 	Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 10

1. 	Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu       w trybie przedmiotowej ustawy.

2.	Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

§ 11

- Każdorazowa zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ustala się że:

- 	administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec.

- 	inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl .

- 	dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego niniejszej umowy;

- 	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- 	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- 	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- 	Wykonawca posiada:

▪ 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

▪ 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych **;

▪ 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

▪ 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- 	Wykonawcy nie przysługuje:

▪ 	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

▪ 	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

▪	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Szczególny nadzór nad danymi wrażliwymi, poufnymi, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa,         w tym danymi osobowymi Zamawiającego, których przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji przedmiotu umowy pełnić będzie inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Pan  Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl.

- W zakresie wskazanym w ustępie 2 niniejszego paragrafu zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY			               		WYKONAWCA

Załącznik nr 6 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

WYKAZ OSÓB

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

Niniejszym przedkładam wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ.

| IMIĘ I NAZWISKO |  | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA |  | KWALIFIKACJE ZAWODOWE |  | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |  | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń wraz z oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |

*) w przypadku gdy osoba wskazana w wykazie, została oddana do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, że WYKAZANE WYŻEJ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dn. …………………

……………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7 ZP 58/I/2019

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej”
dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj

Niniejszym oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ.

Przedkładamy wykaz potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

| Lp. | Rodzaj i wartość zamówienia: co najmniej dwie modernizacje infrastruktury informatycznej w tym dostawy urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem, sieciowych oraz innych rozwiązań teleinformatycznych o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o wartości brutto min. 150 tys. zł każda (dostawa urządzeń wraz z instalacją) | Data i miejsce realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok] | Podmiot na rzecz którego roboty te zostały wykonane [pełna nazwa i adres podmiotu będącego stroną umowy] | Nr załącznika/ do Wykazu usług w postaci dowodu określającego czy te usługi zostały wykonane należycie [np. referencja] – dowody te Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należy załączyć dokumenty POTWIERDZAJĄCE POWYŻSZE ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ.

…………………………., dn. …………………

……………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ……….......................................................................................................... pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Miejski Zakład Usług Komunalnych

ul. Plonów 22/1 , 41-200 Sosnowiec

NIP: 644 345 36 72

reprezentowany przez – Dyrektora Rafała Łydka

zwany w dalszej części umowy „Administratorem  danych” lub „Administratorem”

oraz

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Podmiotem przetwarzającym”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.	Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  i w celu określonym w niniejszej umowie.

2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.	Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1.	Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe osób  fizycznych – pracowników, których dane osobowe zawarte są w zbiorach danych Zleceniodawcy  Administratora  w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Odrębnej nr:…………............................................ z dnia ……….................................. roku,  w sprawie „Modernizacji infrastruktury informatycznej”dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.	Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

1)	imię i nazwisko,

2)	numer identyfikacyjny PESEL.

3.	Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  prawidłowo realizowania usługi zgodnie z umową w zakresie „Modernizacji infrastruktury informatycznej”dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2

w formule zaprojektuj i wybuduj.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.	Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem,. usuwa wszelkie dane osobowe które uzyskał od Administratora oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.	W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się       z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7.	Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłasza je administratorowi ( art. 39 ust 1 Rozporządzenia).

§ 4

Prawo kontroli

1.	Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2.	Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego        i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

3.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

4.	Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.	Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2.	Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3.	Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4.	Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1.	Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych         o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie,                      o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego   Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1.	Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

a)	pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich                 w wyznaczonym terminie;

b)	przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

c)	powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1.	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2.	Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

3.	W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza Umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie                   z jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność ową usunąć.

4.	Jeżeli w czasie trwania umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania Umowy zmieni się          w ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom Umowy zmieni się,              a z przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych regulowanych Umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części Umowy, tak aby przywrócić jej pierwotne znaczenie

5.	Ze strony Administratora danych osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest Daniel Lechowicz, tel. 505 038 643.

Ze strony Podmiotu przetwarzającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: ……………………………………………………………, tel. …………......................... .

6.	Ewentualna zmiana osób wskazanych dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy i nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.

7.	Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                      		 ______________________

Administrator danych. 					      	  Podmiot przetwarzający.