UMOW Nr UW/       /MZUK/        /20

zawarta w dniu 								w Sosnowcu  pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72,

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora – Rafała Łydka

a(w przypadku spółek prawa handlowego)

............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ..............................,   Wydział   ...........................................................

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy

w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym

przez: ..................................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ ………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………....……………………………. PESEL ....................................,  posiadającym REGON: ..................................... i NIP: ......................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

…………………………....  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… ………………………… zamieszkałym …………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji                              i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.............................................................................................................. posiadającym REGON ………………… i NIP …………………………………………. .

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1.............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości ……………….. (dotyczy spółki z  o.o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:...........................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: ...................................................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

z dnia:................…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)	………………………………………............…….

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP 94/2020, zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej przy ul. Andersa 9 zgodnie        z projektem budowlanym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9”.

2.	Wykonawca zabezpieczy na swój koszt budowę przed kradzieżą, w tym wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z przepisami, jak również pod względem bhp           i ppoż. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i transportem materiałów ponosi Wykonawca.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy
a także:

1)	współdziałania z Zamawiającym i uwzględniania jego zaleceń,

2) 	informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość oraz termin wykonania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych, mających wpływ na realizację niniejszej umowy.

4.	Wykonawca, jako wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji zadania jest zobowiązany
i odpowiedzialny za utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 8.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje oraz osób, którym wykonanie zobowiązania powierzył.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania.

8.	Złom pochodzący z rozbiórek oraz demontowanych urządzeń stanowi własność Zamawiającego,
który należy składować na terenie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.

§ 2

1.	Wykonawca oświadcza, że podejmując się wykonania przedmiotu umowy posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do jego wykonania a także odpowiedni potencjał gospodarczy, a przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami.

2.	Termin rozpoczęcia robót ustala się z dniem przekazania placu budowy, który nastąpi                               w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.	Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do …… listopada 2020 roku.

4.	Od daty przejęcia placu budowy aż do chwili odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. Wszelkie dostarczone materiały budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostałe dokumenty stwierdzające jakość zastosowanych materiałów budowlanych, dopuszczających do stosowania w budownictwie

5.	Wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

6.	Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących przypadkach:

1)	wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

2)	wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,

3)	zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez Strony, których nie można było przewidzieć                 w dniu zawarcia umowy.

7.	Przedłużenie terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w trybie spisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§ 3

1.	Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień zawartych w umowie Wykonawca jest zobowiązany 
do zgłoszenia gotowości do odbioru (po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru określonego przez Inspektora Nadzoru), co najmniej 5 dni przed upływem terminu realizacji umowy.

2.	Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonanych robót w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

3.	Wykonawca razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru      do czasu usunięcia wad.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

7.	Za datę zakończenia realizacji umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z umową, bez wad, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad datę usunięcia wad, potwierdzoną protokołem usunięcia wad.

8.	Zamawiający wyznacza ostateczny przegląd gwarancyjny w terminie do 7 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

9.	Przeglądy gwarancyjne będą następować w III kwartale każdego roku obowiązywania okresu gwarancji.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 2 osób w zakresie obsługi instalacji wodociągowej.

§ 4

1.	Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej       w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również zawodowej, związanej                         z Wykonywanym przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN oraz posiania tego ubezpieczenia (opłaconego) przez cały okres wykonywania umowy.

2. 	Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek.

3. 	Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

4. 	Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5. 	Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca na własny koszt ubezpieczy przedmiot zamówienia opisany w § 1 niniejszej umowy od wszelkich ryzyk związanych z jego realizacją na kwotę odpowiadającą wysokości nie mniejszej niż 100 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

6. 	Okres ubezpieczenia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia niniejszej umowy 
do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, tzn. nie krócej niż do upływu 24 miesięcznego okresu liczonego od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

7. 	W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania, Wykonawca ma obowiązek podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1.

8. 	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności:

1) 	roboty budowlano-montażowe oraz obiekty budowlane wykonywane zgodnie z umową, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy oraz materiały zgromadzone na terenie budowy służące 
do realizacji umowy,

2) 	sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe, zaplecze budowy,

3) 	koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z terenu budowy,

4) 	następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją umowy, w tym śmierć 
lub kalectwo osób przebywających na terenie budowy spowodowane działaniem lub zaniedbań Wykonawcy lub Podwykonawców,

5) 	ubezpieczenie Wykonawcy od ryzyk budowlano-montażowych, w tym katastrof budowlanych, zniszczeń spowodowanych warunkami pogodowymi,

6) 	odpowiedzialności w okresie gwarancji lub rękojmi,

7) 	szkód w mieniu otaczającym będącym własnością osób trzecich, wynikających z działań lub zaniedbań Wykonawcy lub Podwykonawców, w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

8) 	szkód w instalacjach podziemnych, szkód materiałowych lub spowodowanych błędami projektowymi powstałymi w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

9) 	ubezpieczenia podziemnych kabli, rur i innych urządzeń na terenie i w czasie realizacji przedmiotu umowy,

10) 	szkód powstałych wskutek dewastacji,

11) 	szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych              w obwodach elektrycznych urządzeń (w tym sprzętu elektronicznego),

12) 	od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko kosztów ewakuacji osób i mienia bez względu na powód ewakuacji,

13) 	szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Jeżeli Wykonawca na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji.

9. 	Wykonawca ma obowiązek, przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy,           o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

10. 	W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa        w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

11. 	W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo 
jeśli nie jest to możliwe do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z okresu udzielonej gwarancji i rękojmi.

§ 5

1. 	Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru. Potwierdzenie tej czynności następuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy         w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od daty zgłoszenia robót zanikających przez Wykonawcę.

2. 	Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. Wykonawca każdorazowo zgłasza dokonując wpisu do dziennika budowy, a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących przedmiotem umowy również dokonując wpisania 
do dziennika budowy ustaleń, przez upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności:

1) 	świadectwa jakości,

2) 	certyfikaty,

3) 	świadectwa wykonanych prób lub badań,

4) 	atesty dotyczące odbierania elementu robót,

5) 	karty przekazania odpadu.

3. 	Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez upoważnionego Inspektora Nadzoru. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie umożliwieniu Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo wykonane roboty w okresach miesięcznych.

4. 	Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie złożonego Zamawiającemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego, zawierającego w swojej treści zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
do którego załączone będzie oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.           Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto:

1)	oryginał dziennika budowy,

2)	oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu,

3)	protokoły badań i sprawdzeń,

4)	kompletną dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń,

5)	dokument gwarancyjny.

5.	Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie 
do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.

6. 	Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą Kierownik Budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

7. 	Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

8. 	Jeżeli odbiór końcowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo przyjęcia wniosku zawierającego zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robót budowlanych lub wadliwego wykonania robót budowlanych, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od dnia zgłoszenia do odbioru.

10. 	Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

11. 	Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu ostatecznego odbioru usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości 
za wady fizyczne i w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie.

Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, powodują, że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i braków.

12. 	W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

13. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione                w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.

14. 	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz Inspektor Nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§ 6

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1)	Kompletna oferta Wykonawcy.

2)	Zawiadomienie Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

3)	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 7

1.	Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą: Marcina Jakubczaka, numer telefonu: 502 083 003, adres poczty elektronicznej: m.jakubczak@sosnowiec.pl.

2. 	Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym: ………, numer telefonu: …………, adres poczty elektronicznej:………...

3.	Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

4. 	Strony wskazują następujący adres do doręczeń:

1)	Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych - Dział Utrzymania Czystości, 41-200 Sosnowiec,       ul. Andersa 9 (boczna).

2)	Wykonawca:.

5.	W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

6.	Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie       o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”.

7.	Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 6 informacje określone w art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie                     z obowiązków informacyjnych względem tych osób.

§ 8

1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do jego wykonania, a niezbędne do jego wykonania, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie       w łącznej wysokości:

brutto: ………złotych (słownie: ………………………………..,) w którym zawarte są: podatek VAT …. % w kwocie ………………złotych (słownie: ……………………………….) oraz wynagrodzenie netto: ………………… złotych (słownie: ………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2.	W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne wyłącznie 
w przypadkach określonych w przepisie art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty związane z przekazaniem do użytkowania
i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby w trakcie prowadzenia robót           i po ich wykonaniu), w tym również:

1) 	wszelkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu zaplecza budowy              (tj. w szczególności koszty zamontowania liczników zużycia wody, energii elektrycznej itp. oraz koszty zużycia mediów w okresie realizacji przedmiotu umowy), oraz z ochroną znajdującego się na nim mienia,

2) 	wszelkie koszty związane z uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, utylizację                   i składowanie na wysypiskach gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,

3) 	wszelkie koszty związane z wykonaniem pomiarów wykonanych robót, wykonaniem prób, opinii, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, opłatami za zajęcie pasa drogowego, oraz prowadzeniem robót na terenie kolejowym itp.,

4) 	wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed wejściem niepożądanych osób 
za okres od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

1.	Podstawą dla wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Koordynatora umowy protokół odbioru robót.

2. 	Wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.	Na Fakturze VAT należy wskazać w polu:

1)	„Nabywca towaru/Usługobiorca" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20; 
NIP: 644 - 345 - 36 - 72.

2)	„Odbiorca towaru/Płatnik" Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i”.

4.	Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego, jak również na ustanowienie zastawu 
na tej wierzytelności na zabezpieczenie.

5.	Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF: NIP 6442990698. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się odpowiednio.

6. 	Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

7. 	Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego.

8. 	Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca      2004 roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

9. 	Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

10. 	Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności,          o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

11. 	Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności,              z zastrzeżeniem ust. 10.

12.	Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 10

1. 	Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj …………………złotych (słownie: ……………………………….). Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

2. 	Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. 	W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej 
i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.

§ 11

1. 	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………

2. 	Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

3. 	Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 15 ust. 2 okres gwarancji i okres rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość        i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

4. 	Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

5.	Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

6. 	Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

7. 	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 12 ust. 2, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 12

1. 	Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

1) 	zgodności z niniejszą umową i ofertą, o której mowa w § 1 ust.1 umowy,

2) 	zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

3) 	kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Warunki gwarancji i rękojmi określa niniejsza umowa, Kodeks cywilny oraz oferta Wykonawcy.              W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

2. 	Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

3. 	W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień 
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

4.	Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe niż wskazana w ust. 1, to Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji przedmiotu umowy.

5.	Wykonawca udziela gwarancji na 36 miesięcy. W przypadku materiałów i urządzeń zabudowanych przez Wykonawcę, dla których producent określił dłuższy od powyższego okres gwarancji, jako obowiązującą przyjmuje się gwarancję trwającą dłużej.

6.	W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych
przez Zamawiającego wad i usterek w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Nie przystąpienie Wykonawcy
do usunięcia wad, upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania robót na koszt Wykonawcy.

7.	Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego wystawi dokument gwarancyjny określający zakres gwarancji, warunki, tryb i sposób usunięcia usterek w okresie gwarancji.

§ 13

1.	Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

2. 	Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

3. 	Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

§ 14

1.  	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:

1) 	Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2) 	Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

3) 	Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

4) 	Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

5)	Nie przystąpienia do robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawcy.

6)	Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

7)	Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

8)	Nie kontynuowania robót, bez uzasadnionej przyczyny.

9) 	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto
za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

- Jeżeli kary umowne nie pokryją zaistniałej szkody Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi      w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony przystąpią 
do inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 15

1. 	Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad zadaniem oraz przekaże Wykonawcy ich personalia 
wraz z numerami uprawnień.

2. 	Wykonawca zapewni Kierownika Budowy.

3. 	Zmiana osób pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie wzajemnego pisemnego powiadomienia.

§ 16

1. 	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała.

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy netto.

2)	Każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 10 ust. 1.

3)	Każdy dzień opóźnienia z usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 	13 ust. 7 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 10 ust. 1.

4)	Każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 10 ust. 1.

5)	Każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu` Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnie z § 4 ust. 9 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto 	wskazanego w § 10 ust. 1.

6)	Nieubezpieczenie lub wadliwe ubezpieczenie niniejszego kontraktu zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 5 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 10 ust. 1 za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia.

7)	Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 10 ust. 1.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych           z innych tytułów.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.

5.	Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.

6.	Jeżeli kary umowne nie pokryją zaistniałej szkody Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego.

7.	Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo:

1)	żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy w razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane niezgodnie z umową, bądź ustawą Prawo budowlane, bądź zostały wykonane wadliwie, w sposób uniemożliwiający odbiór prac.

8.	Strony umowy uzgadniają, że Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy
o naliczone kary. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

9.	W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powyżej 7 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku opóźnienia.

§ 17

1. 	Poza przesłankami opisanymi w § 2 ust. 6 strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w następujących sytuacjach:

1) 	Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,        w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

2) 	Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji         z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

3) 	Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

4)	Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany         w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

5) 	Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

6) 	Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. 	Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

3. 	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) 	Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

2) 	Danych teleadresowych.

3) 	Danych rejestrowych.

4. 	Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza
to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

5. 	Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1) 	zmiany terminu wskazanego w § 2 ust. 3, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”, Wykonawca w formie pisemnej przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,

2) 	zmiany terminu wskazanego w § 2 ust. 3, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

3) 	ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kwoty o której mowa w § 10 ust. 1 umowy,

4) 	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§ 18

1.	Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

2.	Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy                    i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia.

4. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 19

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4.	Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,      a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

5.	Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

6.	Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę    danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania  wszelkie środki i zabezpieczenia związane           z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

7.	Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

8.	Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały                         w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 20

1. 	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2.	Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze umowy dla Zamawiającego, jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:					               ZAMAWIAJĄCY