DZA/................./2019						Sosnowiec,

znak sprawy ZO69/2019

Miejski Zakład Usług Komunalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie p.n.:

Wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym

w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu

1. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Adres: 		41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

tel.: 			tel. 32 266 44 76, 32 266 62 97

e-mail: 		sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl; zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl

www.			mzuk.sosnowiec.pl

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 tys. Euro.

3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: nie później niż 30 września 2019 roku, przy czym skrócenie wskazanego terminu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

4.	ZNAK SPRAWY - NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZO/69/2019. Wykonawcy  we wszystkich kontaktach z Zamawiający m powinni powoływać się na ten znak.

5.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CPV:			45232410-9

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu.

Zakres robót dla wymienianego przyłącza:

1. 	oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2. 	usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3. 	wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4. 	demontaż kanału,

5. 	montaż odcinka kanału z rur PVC łączonych na wcisk DN 200 mm,

6. 	montaż syfonu w przypadku włączenia przyłącza do kanalizacji ogólnospławnej (według załącznika graficznego),

7. 	włączenie do studni kanalizacji ogólnospławnej z użyciem przejścia szczelnego (według załącznika graficznego),

8. 	obsypka rur piaskiem na wysokość 10 cm ponad ściankę rury,

9. 	zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

10. 	uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej

11. 	po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

Zakres robót dla wymienianego wpustu ulicznego (komplet):

1. 	oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2. 	usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3. 	wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4. 	demontaż żeliwnego wpustu ulicznego,

5. 	demontaż osadnika betonowego,

6. 	montaż kompletnej studni ściekowej Ø 500mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym klasy D400

i ewentualnie montaż pierścieni dystansowych,

7. 	montaż pierścienia odciążającego,

8. 	regulacja pionowa studni,

9. 	zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

10.	uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

11. 	przekazanie pozyskanego złomu żeliwnego zgodnie z ustaleniami z Zamawiający m,

12. 	po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

Lokalizacje wpustów do wymiany:

- ul. Staropogońska, na odcinku od ul. Pustej do ul. Żytniej:

- ul. Staropogońska/ul. Pusta - 	przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 30 - 		przykanalik dł. 12,0 m

- ul. Staropogońska 22 - 		przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 20 - 		przykanalik dł. 10,0 m

- ul. Staropogońska 16 - 		przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 14 - 		przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 12 - 		przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska 4 - 		przykanalik dł. 6,0 m

2.	ul. Staropogońska, na odcinku od ul. Orlej do ul. Dobrej:

- ul. Staropogońska 3 - 		przykanalik dł. 4,0 m

- ul. Staropogońska 9 - 		przykanalik dł. 3,5 m

- ul. Staropogońska 13 - 		przykanalik dł. 5,0 m

- ul. Staropogońska / ul. Twarda - 	przykanalik dł. 5,0 m

- ul. Staropogońska 19 - 		przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Staropogońska/ul. Dobra - 	przykanalik dł. 3,0 m

3. 	ul. Orla, na odcinku od ul. Staropogońskiej do ul. Grota Roweckiego:

- ul. Orla 26 - 			przykanalik dł. 4,0 m

- ul. Orla/ul. Reymonta -		przykanalik dł. 13,0 m (uwaga: włączenie do studni w jezdni na przeciwnym kierunku)

4. 	ul. Orla, na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Nowopogońskiej:

- ul. Orla 7/I - 			przykanalik dł. 16,0 m

- ul. Orla 19 - 			przykanalik dł. 3,0 m

- ul. Orla – przy kościele - 		przykanalik dł. 1,0 m

- ul. Orla – przy skwerze Inki - 	przykanalik dł. 7,0 m.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby                        o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy         i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca  jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom , przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany Przedmiot zamówienia na okres min. 48 i max 60 m-cy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
w czasie tożsamym z okresem gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Załącznikami do opisu Przedmiotu zamówienia są:

| 1. | Opis robót |
| --- | --- |
| 2. | Szczegółowe Specyfikacja Techniczne (SST): Kanalizacja deszczowa – wymagania ogólne Kanalizacja deszczowa |
| 3. | Załącznik graficzny do opisu technicznego |
| 4. | Mapy poglądowe: ul. Staropogońska ul. Orla – część I ul. Orla - część II |

6.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

Warunki zostaną uznane za spełnione po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający  nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawca mi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawca mi są:

– 	Grzegorz Barczyk -w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,

-	Katarzyna Majczak – w zakresie formalno-prawnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

## 7.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca  zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca  samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta,     z tym, że Zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## 8. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być opieczętowane           i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy .              W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika              z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca  dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

  - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Opakowanie oferty

- Wykonawca  powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

nazwa ( firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

ZO 69/2019

Wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym

w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu

nie otwierać przed dniem 23 sierpnia 2019 roku, godz. 13:00

## 9. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. MZUK, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1, sala konferencyjna – pokój nr 21, I piętro ) do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12:45.

Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

10. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie się kierował następującym/i kryterium/ami.

  - Cena   	 	                                             	 - 	waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)

  - Ewentualny okres skrócenia terminu realizacji	 -	waga kryterium 20% (max 20 pkt.)

  - Okres gwarancji (min 48, max 60)			 -	waga kryterium 20% (max 20 pkt.)

- Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów

  - Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.

Cena min

Kc =-------   x 60

C bad gdzie:

Kc – ilość punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu C bad – cena oferty badanej

  - kryterium „skrócenia terminu realizacji” –KSTr

Ilość punktów w kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia (zakończenie realizacji w terminie krótszym niż ustalony jako nieprzekraczalny 30 września 2019 roku):

| Wykonanie robót budowlanych w terminie do 16 września 2019 roku | Wykonanie robót budowlanych w terminie do 23 września 2019 roku | Wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 września 2019 roku |
| --- | --- | --- |
| 20 pkt. | 10 pkt. | 0 pkt. |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego terminu realizacji Zamawiający uzna go                  jako: 30 września 2019 roku.

Nie dopuszcza się wskazania w ofercie innego terminu realizacji niż wskazane wyżej.

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia inny niż wskazane wyżej zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

c)	kryterium „okres gwarancji” –

Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych wynosi: min 48 miesięcy – max 60 m-ce, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane krótszy niż 48 miesięcy              i dłuższy niż 60 miesięcy zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający  uzna go w wymiarze             48 m-cy.

Ilość punktów w kryterium gwarancja na roboty budowlane obliczona na podstawie poniższego wzoru: -

oferta o najdłuższym okresie gwarancji na wykonane usługi otrzyma 20 pkt. przy czym określenie gwarancji w ofercie musi być w pełnych miesiącach:

GRB bad.

KGRB =-------   x 20

GRB max gdzie:

GRB– ilość punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

GRB bad – okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia badanej oferty

GRB max – najdłuższy zaoferowany (ze wszystkich złożonych ofert) okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

- Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów (łączna liczba punktów przyznanych we wszystkich ustalonych wyżej kryteriach) wg wzoru: K = Kc + KSTR + KGRB

gdzie:

Kc –			ilość punktów w kryterium cena, obliczona zgodnie z pkt. 2 a).

KSTR - 		ilość punktów w kryterium skrócenia terminu realizacji, obliczona zgodnie z pkt. 2 b).

KGRB	ilość punktów w kryterium okres gwarancji, obliczona zgodnie z pkt. 2 c).

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający  spośród tych ofert wybiera ofertę      z niższą ceną.

13.	INFORMACJE OGÓLNE:

1). 	Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2).	Zamawiający powiadamia o wartości złożonych ofert jedynie na wniosek zainteresowanego Wykonawcy  biorącego udział w postępowaniu.

13.1	KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia           27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:

1) 	administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec;

2) 	inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl; numer telefonu: 505 038 643;

3) 	dane osobowe Wykonawcy  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: ZO69/2019);

4)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) 	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;

6) 	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) 	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) 	Wykonawca  posiada:

− 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym          z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,         w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca  uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy  dotyczących narusza przepisy RODO;

9) 	Wykonawcy  nie przysługuje:

− 	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− 	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− 	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13.2	Informacja:

1 lipca 2016 roku miasto Sosnowiec zawarło Umowę Finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na           zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie miasta Sosnowiec.

Wprowadza się zatem:

- wymóg, aby odpowiedni Wykonawca  powiadomił Bank o każdym realnym zarzucie, skardze lub            informacji odnoszących się do przestępstw związanych z Projektem;

- wymóg, aby odpowiedni Wykonawca  prowadził księgi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji              finansowych i wydatków w związku z Projektem;

- prawo Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Projektu oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

W załączeniu:

1.	Formularz ofertowy,

2.	Projekt umowy.

Załącznik nr 1 ZO69/2019

Zamawiający :

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OFERTA WYKONAWCY

składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: Wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym

w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu

.................................................                                     ...............................................

(pieczątka firmy)                                                                                                                                                        (data)

Dane Wykonawcy  (w przypadku składania oferty przez podmioty występując wspólnie poda nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum):

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| fax |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres E-mail |  |
| Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia j.w. MY NIŻEJ PODPISANI :

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym znak: ZO69/2019.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem i wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w przedmiotowym postępowaniu za całkowitą, łączną cenę ryczałtową:

netto: 	............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT …...%: 	............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

brutto: ............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................,

Oferowana cena oparta jest na kalkulacji poszczególnych robót, którą załączamy do oferty.

Oświadczamy, że w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferujemy wykonanie odtworzenia nawierzchni przy realizacji przedmiotu zamówienia za cenę: ………………………… zł/m2.

3.	Oferowany OKRES GWARANCJI: wynosi …................ miesięcy.

4.	ZABOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania robót w nieprzekraczalnym terminie (zaznaczając znakiem X w odpowiednim oknie poniższej tabeli):

| W przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji w tabeli poniżej, przyjmuje się wykonanie przedmiotu zamówienia w 14 sierpnia 2019 roku |  |
| --- | --- |
| 9 września 2019 roku | 16 września 2019 roku |

- AKCEPTUJEMY warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
(w projekcie umowy).

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:

sami*/przy udziale Podwykonawców * w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(zakres powierzonych Podwykonawcom  robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej          z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

OŚWIADCZAMY, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego      i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

8.1	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu       o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.2	Kalkulacja cen poszczególnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na ..................... stronach

* niepotrzebne skreślić

..................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /Wykonawców )

Załącznik nr 2 ZO 69/2019

Zamawiający :

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

### PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu 						 w Sosnowcu pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

zwany dalej „Zamawiający m” reprezentowany przez:

Dyrektora – Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

....................................................................................zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ........................................................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: ........................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ ……………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………....................... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..............................................., posiadającym REGON: ..................................... i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… ………………………… zamieszkałym ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………… posiadającym REGON …………… i NIP ………………………………………….

(w przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1.	.................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości ………………..

(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: ...................... i NIP: .............................., reprezentowanym przez:.......................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………., zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: ..................................................., reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …........ z dnia ................ (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   	………………………………………............…

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: ZO/69/2019, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. 	Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Przedmiot Umowy) jest wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu.

2. 	Zakres robót dla wymienianego przyłącza obejmuje:

1). 	oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2). 	usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3). 	wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4). 	demontaż kanału,

5). 	montaż odcinka kanału z rur PVC łączonych na wcisk DN 200 mm,

6). 	montaż syfonu w przypadku włączenia przyłącza do kanalizacji ogólnospławnej (według załącznika graficznego),

7). 	włączenie do studni kanalizacji ogólnospławnej z użyciem przejścia szczelnego (według załącznika graficznego),

8). 	obsypkę rur piaskiem na wysokość 10 cm ponad ścinkę rury,

9). 	zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

10). 	uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej

11). 	uporządkowanie miejsca robót po ich zakończeniu i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

3.	Zakres robót dla wymienianego wpustu ulicznego (komplet):

1). 	oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego – schematami zabezpieczenia ruchu,

2). 	usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z kruszywa,

3). 	wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

4). 	demontaż żeliwnego wpustu ulicznego,

5). 	demontaż osadnika betonowego,

6). 	montaż kompletnej studni ściekowej Ø 500mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym klasy D400             i ewentualnie montaż pierścieni dystansowych,

7). 	montaż pierścienia odciążającego,

8). 	regulacja pionowa studni,

9). 	zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, wywóz urobku wraz z utylizacją,

10).	uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, opcjonalnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

11). 	przekazanie pozyskanego złomu żeliwnego zgodnie z ustaleniami z Zamawiający m,

12). 	po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.

4.	Lokalizacje wpustów do wymiany, stanowią załącznik do umowy.

5.	Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy .

6. 	W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający  ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót, powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

7.	Wykonawca  oświadcza, że posiada środki finansowe w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 2

1.	Termin wykonania Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia umowy do …. września 2019 roku.

2. 	Za termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony uważają dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

§ 3

1. 	Wykonawca wykona Przedmiot umowy z własnych wyrobów i materiałów budowlanych, przy użyciu narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy .

2. 	Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).

§ 4

1. 	Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy w terminie do 3 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

2. 	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, potwierdzonego protokołem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

3. 	Po przejęciu terenu budowy Wykonawca  na własny koszt winien:

1)	zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne                     i ostrzegawcze,

2)	strzec mienia, w tym własnego znajdującego  się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

3)	prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów,

4)	w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

5)	ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,

6)	ponosić: do dnia odbioru Przedmiotu umowy – koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

7)	uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako końcowy odbiór robót.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany – na własny koszt – zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie                            z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju  i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133).

5.	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne specjalistyczne nadzory branżowe właścicieli sieci.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia (fakultatywnie).

7.	Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia robót.

8.	Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania                      z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach                    (tj. Dz.U. 2019 poz. 701, z późn. zm.). Wykonawca  jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 11.) oraz § 10 ust. 10 umowy. Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

13.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	zapewnienie stałego kierowania robotami,

2)	zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

3)	usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)	przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

5)	ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

6)	koordynowanie prac podwykonawców  (dalszych podwykonawców ),

7)	wykonanie dokumentacji powykonawczej,

8)	odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót,

9)	utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca  zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg,

10)	zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

11)	wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

14.	Wykonawca  oświadcza, że:

1)	jest właścicielem dostarczanych urządzeń i materiałów/lub przysługują mu wszelkie prawa do niczym nie ograniczonego rozporządzania oferowanymi przez siebie urządzeniami, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich,

2)	zamontowane/posadowione urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych                i prawnych oraz zdatne do użytku według potrzeb Zamawiającego, o których został poinformowany       i są mu znane,

3)	zapoznał się szczegółowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna czyli uwzględnia wszelkie składniki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

§ 5

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2)	dokonywania odbiorów wykonywanych prac na zasadach ogólnych określonych w niniejszej umowie,

4)	terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.	Zamawiający  lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Koordynator umowy, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający  dołoży starań, by bieżące kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad.

3.	Kontroli Zamawiającego będą w szczególności podlegać:

1)	stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

2)	sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności wykonania ze specyfikacjami technicznymi.

§ 6

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej                     i kontraktowej, Przedmiotu umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

2.	Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

3.	Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż             3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.

4.	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego                   w złotych polskich.

5.	Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca .

§ 7

1.	Wykonawca  wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.

2.	W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca  odpowiada za działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców  (dalszych podwykonawców ).

3.	Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

4.	Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców ) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego             w umowie.

§ 8

1.	Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca ) zamierzający zawrzeć umowę                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                              z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany               w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy ) faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Wykonawca (podwykonawca , dalszy podwykonawca) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5.	W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6.	Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1)	precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy ,

2)	zasady odbioru wykonanych prac,

3)	wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy ,

4)	tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

5)	uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom  ich wynagrodzenia,

6)	zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy  lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

8.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej                         z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów                             z podwykonawca mi – nie zwalnia Wykonawcy  z tej odpowiedzialności.

9.	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego Przedmiotem umowy, Wykonawca  powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz Zamawiającemu z co najmniej                    3 – dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  wejścia w teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

10.	Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

11.	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawca mi na takich samych zasadach co umowy z podwykonawca mi.

§ 9

1.	Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, według ceny określonej w ofercie Wykonawcy  w  kwocie:

wartość netto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

podatek VAT 23 %: ……………………zł

słownie: 	……………………zł

wartość brutto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich obowiązków Wykonawcy  wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

1)	koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,

2)	koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

3)	koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót,

4)	koszty opracowania stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót (fakultatywnie),

5)	koszty obsługi geodezyjnej,

6)	koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego                i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

7)	koszty nadzoru autorskiego,

8)	koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych,

9)	koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych wraz z ich zagospodarowaniem oraz utylizacją,

10)	koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót – na wezwanie Zamawiającego.

3.	Kwota wynagrodzenia jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów.

4.	Na Fakturach VAT należy wskazywać w polu:

1)	„Nabywca towaru/Usługobiorca" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 - 72.

2)	„Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1”.

5.	Jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca  nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń.

6.	Wykonawca  ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: www.efaktura.gov.pl. W celu wskazania prawidłowego adresata             dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisać numer adresu PEF. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się                  odpowiednio.

§ 10

1.	Rozliczanie należności za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

2.	Wszelkie płatności będą realizowane powykonawczo. Podstawą dla wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót.

3.	Z zastrzeżeniem ust. 5 – 7, wypłata wynagrodzenia będzie następować w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.	Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców  (dalszych podwykonawców ), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy ), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

1)	zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

2)	przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.	Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  wynikający z ust. 3 Zamawiający  uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

6.	W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców , strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu umowy:

1)	wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy  wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy  (dalszego podwykonawcy ) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca  zobligowany jest złożyć, wraz z fakturą, swoje pisemne oświadczenie                       o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom  (dalszym podwykonawcom ),

2)	Wykonawca  może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy  (dalszego podwykonawcy ). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy  (dalszego podwykonawcy ) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom .

7.	W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy  od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom  (dalszym podwykonawcom ), Zamawiający  uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  (dalszemu podwykonawcy ). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający  umożliwi Wykonawcy  zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy  informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8.	W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający  może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty.

9.	W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy  (dalszemu podwykonawcy ).

10.	Należność z tytułu złomu zostanie rozliczona przez strony na podstawie odrębnej umowy po uprzednim przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu udokumentowanej informacji o ilości                 i szacunkowej wartości tego złomu. Do czasu zawarcia umowy – Wykonawcy  nie przysługują żadne prawa do złomu, który stanowi własność Zamawiającego.

11.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w przypadku:

1)	zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy , bez pisemnej zgody Zamawiającego,

2)	zmian warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody Zamawiającego,

3)	nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

§ 11

1.	Wykonawca  zobowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór takich robót nastąpi w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Niezgłoszenie robót zanikających lub ulegających zakryciu podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania kosztem i staraniem Wykonawcy . Wykonawca  zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót.

2.	Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac składających się na Przedmiot umowy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy  zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do wniosku zostaną załączone:

1)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót i prac z niniejsza umową oraz                   o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic                           (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – jeżeli ma zastosowanie,

2)	oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)	oświadczenie, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym. art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4)	rozliczenie końcowe: operat kolaudacyjny, który ma zawierać:

a)	umowę oraz ofertę,

b)	listę wszystkich podwykonawców , przy udziale których wykonywał Przedmiot umowy,

c)	umowy z ewentualnymi podwykonawca mi,

d)	oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), na zawarcie umowy z którymi Zamawiający  wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały zaspokojone,

e)	protokół zdawczo – odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej,

f)	protokół przekazania terenu budowy,

g)	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

h)	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice, pomiary) w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z potwierdzeniem złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli została wykonana).

i)	protokoły badań i pomiarów kontrolnych (jeżeli zostały wykonane),

j)	dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

k)	karty przekazania odpadów i zdania złomu do demontażu,

l)	deklaracje zgodności materiałów, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości.

3.	Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy  zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych umowy jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.

4.	Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy , zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych i prac w ramach Przedmiotu umowy. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą: kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy  i Zamawiającego.

5.	Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy pomimo zgłoszenia robót budowlanych i prac do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do obioru w szczególności z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych, lub braków w dokumentacji, a wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się to użytkowania, to Zamawiający  odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy , co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją, a także dalszy tryb postępowania wskazany przez Zamawiającego.

7.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Koordynatora umowy wykonywania robót budowlanych lub prac niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych lub pracach stanowiących Przedmiotu umowy – na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach – Zamawiający lub Koordynator umowy jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca .

8.	Jeżeli Wykonawca  nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 Zamawiający  może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                   i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.

9.	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz Zamawiający lub Koordynator umowy może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót lub prac, Zamawiający  zwraca Wykonawcy  koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający  może dokonać zlecenia powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy .

10.	Strony ustalają, że Wykonawca  opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą                 w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

11.	Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów, opracowań (w tym dokumentacji powykonawczej, projektów, rysunków, map etc.) wykonanych na podstawie niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji (utworów). Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentów, w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje nieograniczone                w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji obejmujących:

1)	wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,

2)	zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,

3)	wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,

4)	publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w miejscu                 i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji.

12.	Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji sporządzonej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.

13.	Wykonawca  wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy  wszelkich opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

14.	Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych powyżej.

15.	Zamawiający  wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów, opracowań wykonanych              w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy  (autorskie prawa zależne).

16.	Zamawiający  jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, o których mowa powyżej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych utworów.

17.	Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający  staje się ich właścicielem.

18.	Wykonawca  oświadcza, że utwory, o których mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiającemu protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dla korzystania i rozporządzania, a także eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy, nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający  będzie kierował te osoby do Wykonawcy  jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca  zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności.

29.	Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca  udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień dotyczących rękojmi lub gwarancji, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.

- Strony ustalają okres gwarancji na ……………… miesięcy. Okres gwarancji na przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego w dniu rozliczenia końcowego. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona w języku polskim.

- W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień 
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego              z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzeń lub dewastacji Przedmiotu umowy lub na terenie objętym Przedmiotem umowy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, Zamawiający może natychmiast przystąpić do ich naprawy, bez zgody Wykonawcy , powiadamiając go o tym fakcie.

- Zamawiający  może wykonać naprawę we własnym zakresie lub zlecić ją specjalistycznemu Wykonawcy .

- Powyższe przypadki nie pozbawiają Wykonawcy  praw z tytułu gwarancji i rękojmi na zakres Przedmiotu umowy.

§ 13

- Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej,                   z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych              w okresie gwarancji. Wykonawca  przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni .

- Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca  będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy.

- W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                   w ust. 2, Zamawiający  ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca  wyraża zgodę.

§ 14

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Strony ustalają okres rękojmi na ………………… miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 12 ust. 2 stosuje się.

- W okresie rękojmi za wady Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. Wykonawca  przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia  o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni.

- Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca  będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                    i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                  w ust. 3, Zamawiający  ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca  wyraża zgodę.

- Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Zamawiający  ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

§ 15

      - Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne                           i prawne, uważa się:

- w przypadku niestwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 i w § 14 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, braku nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – upływ terminu o którym mowa w § 12 ust. 2  i w § 14 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca  dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne                     i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości               i rękojmią za wady fizyczne i prawne Zamawiający  nie mógł z niej korzystać.

§ 16

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości …………………….. zł

- Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający .

- Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca .

- Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający  dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej                   i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
także co do formy, wartości i okresu ważności.

- Wykonawca  wniósł zabezpieczenie w formie: ……………………………………….

- Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca  zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 14 ust. 1 okres rękojmi.

- Wykonawca  jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakończenia i odbioru robót.

- Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający  zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 
niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca  jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form, o których mowa w § 16 ust. 4, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

- Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający  może odstąpić od umowy 
w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności:

- zakończenia działalności przez Wykonawcę

- zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy  na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,

- stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa,

- opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót stanowiących Przedmiot umowy, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,

- zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni kalendarzowych,

- wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z Umową, w tym 
z dokumentacją projektową,

- pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowym opóźnieniu  z usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 7 umowy,

- stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył przedmiot umowy                      tj. niezgodnie  zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

- ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą,

- dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w trybie § 10 umowy,

- nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy 
lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy.

- Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca  nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający  może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca  ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający  zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w § 11, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Zamawiający  może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca  w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający  udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 18

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca  zobligowany jest w szczególności:

- wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

- usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu  budowy,

- uporządkować teren budowy,

- przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia,

- dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone w umowie,  aktualne na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy  i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców  (dalszych podwykonawców ) stosuje się odpowiednio.

- W razie odstąpienia Zamawiający  może wejść na plac budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotów.

- W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy  roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

§ 19

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego                    w § 2 – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie                z § 11 ust. 7  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu  wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 lub § 14 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie z § 6 ust. 3 umowy – w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 6 umowy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom  – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego               w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego 
w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy  na teren budowy              z naruszeniem postanowień § 8 ust. 9 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego            w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.

- z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawicieli Wykonawcy  na spotkaniu, dla którego ustalono termin – w wysokości 500 zł,

- każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy  w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy w wysokości 100,00 (słownie: sto złotych).

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający  uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość określonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający  uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych              z wynagrodzenia Wykonawcy .

§ 20

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym                           w § 2 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w następujących sytuacjach:

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a szczególności gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane,

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały  lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, wystąpienia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,

- rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- Zamawiający  dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach:

1) 	zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację                 z udziałem podwykonawców  lub zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom ,                          z zastrzeżeniem, że podwykonawcy  będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca  powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

2) 	zmiany lub rezygnacji z podwykonawców  wskazanych w § 7 umowy (podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 umowy.

- Na wniosek Wykonawcy  i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca  może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone 
w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców ,

- rezygnację z podwykonawców .

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca  uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawach wskazanych  powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca  dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca  zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany                  i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

- W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy   w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:

a)   	stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.

b) 	 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy            z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy  wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

c)  	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca     o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy , jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 11 każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy . Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.

§ 21

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 22

- Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy  pełnić będzie: …………………………….

- Zamawiający  dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy.

- Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy może nastąpić jedynie w drodze aneksu do umowy.

§ 23

      - Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Pan/Pani ………………………………...

§24

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w § 22 oraz § 23 w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

- Zmiana osób, o której mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej w drodze aneksu do umowy.

§ 25

- Zamawiający  ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia. 
W związku z zawieszeniem robót Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
 z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

§ 28 (jeśli dotyczy)

      - Wykonawca  niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

      - Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy                i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego.

3.	Wykonawca  zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia.

4.	Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 29

- Wykonawca  powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia                   10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27.04.2016r, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający  oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja                 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w §1 ust. 3, na podstawie umowy o pracę.

- Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.:

  - pisemne zestawienia wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - listy osób wykonujących czynności, o których, mowa w § 3 ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie                  i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający  po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

- Zamawiający  zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający  nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający  odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 29

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy ..

ZAMAWIAJĄCY :							WYKONAWCA :

Załącznik nr 3 ZO69/2019

Zamawiający :

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

Kalkulacja poszczególnych robót

składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: Wymiana kompletnych wpustów ulicznych wraz z przyłączem kanalizacyjnym

w ulicy Staropogońskiej i Orlej w Sosnowcu

| L.p. | Zakres / lokalizacja | Długość przykanalika (m) | Cena netto zł | VAT zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ul. Staropogońska – na odcinku od ul. Pustej do ul. Żytniej |  |  |  |  |
| 1. | ul. Staropogońska/ul. Pusta | 10,00 |  |  |  |
| 2. | ul. Staropogońska 30 | 12,00 |  |  |  |
| 3. | ul. Staropogońska 22 - | 10,00 |  |  |  |
| 4. | ul. Staropogońska 20 | 10,00 |  |  |  |
| 5. | ul. Staropogońska 16 | 3,00 |  |  |  |
| 6. | ul. Staropogońska 14 | 3,00 |  |  |  |
| 7. | ul. Staropogońska 12 | 3,00 |  |  |  |
| 8. | ul. Staropogońska 4 | 6,00 |  |  |  |
| II. | ul. Staropogońska – na odcinku od ul. Orlej do ul. Dobrej |  |  |  |  |
| 1. | ul. Staropogońska 3 | 4,00 |  |  |  |
| 2. | ul. Staropogońska 9 | 3,50 |  |  |  |
| 3. | ul. Staropogońska 13 | 5,00 |  |  |  |
| 4. | ul. Staropogońska / ul. Twarda - | 5,00 |  |  |  |
| 5. | ul. Staropogońska 19 | 3,00 |  |  |  |
| 6. | ul. Staropogońska/ul. Dobra - | 3,00 |  |  |  |
| III. | ul. Orla – na odcinku od ul. Starpogońskiej do ul. Grota Roweckiego |  |  |  |  |
| 1. | ul. Orla 26 | 4,00 |  |  |  |
| 2. | ul. Orla / ul. Reymonta (z włączeniem do studni w jezdni na przeciwnym kierunku) | 13,00 |  |  |  |
| IV. | ul. Orla – na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Nowopogońskiej |  |  |  |  |
| 1. | ul. Orla 7/I | 16,00 |  |  |  |
| 2. | ul. Orla 19 | 3,00 |  |  |  |
| 3. | ul. Orla - przy kościele | 1,00 |  |  |  |
| 4. | ul. Orla - przy skwerze Inki | 7,00 |  |  |  |

..................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /Wykonawców )