**Załącznik nr 2 ZP 83/2019**

**Zamawiający:**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

**Harmonogram ramowy realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Czynności realizowane w ramach etapu** | **Termin realizacji** |
| **Etap I** | Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i konfiguracja. | Do 7 dni od dnia podpisania umowy. |
| **Etap II** | Szkolenie i wdrożenie modułu Księgowości syntetycznej i budżetowo – sprawozdawczej. | Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (skrócenie terminu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). |
| **Etap III** | Wdrożenie pozostałych modułów systemu finansowo – księgowego. Kompleksowe prace na rzecz modułów: Ewidencja i naliczanie opłat, Księgowość analityczna, Windykacja, Magazyn, Środki trwałe, Inwentaryzacja, Gospodarowanie mieniem, Portal kontrahenta, platforma PEF. | Do 30 listopada 2019 roku. |
| **Zakończenie** | Końcowy protokół odbioru | Do 30 listopada 2019 roku. |